[image: image1]
[image: image3.jpg]Unia Europejska [RAER
Europejski Fundusz Wy
Morski i Rybacki * gk





ZAPYTANIE OFERTOWE
Braniewo,  01.02. 2020r.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Sładkiewicz Roman
Ul. Sucharskiego 26, 

14-500 Braniewo 

Zwracamy się  z prośbą  o przedstawienie oferty na:

Budowę 3 domków drewnianych na fundamentach, zgodnie z pozwoleniem na budowę, w lokalizacji Nowa Pasłęka,  na działce nr 46 w Nowej Pasłęce,  obręb Nowa Pasłęka, województwo warmińsko-mazurskie, powiat braniewski, gmina Braniewo.

Zadnie realizowane w ramach projektu pn. Rozwój działalności agroturystycznej poprzez zakup 3 domków wraz z wyposażeniem dofinansowanego w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa 3 domków drewnianych na fundamentach zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym i przedmiarem robót ( załącznik nr 3).

Charakterystyka budynku: 
•
Budynek rekreacyjny, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego, kryty gontem, malowany zewnętrznie, 

•
Powierzchnia – do 35 m2

•
Pomieszczenia- 4 ( pokój dzienny z aneksem kuchennym +2 pokoje + łazienka)+taras zadaszony

•
Okna drewniane, drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne

•
Okiennice

•
Rynny

•
Ocieplenie podłogi. Ocieplenie dachu

Dane liczbowe:
· Pow.użytkowa 32,19 m2

· Kubatura 137,65 m2

· Pow. zabudowy 45,29 m2

· Max. wys. Budynku 3,49m

· Max. Wymiary zew. 6,00x8,00m

Oferenci mają prawo wglądu do projektu budowlanego w siedzibie zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu daty dokonania wglądu w/w wymieniony dokument. Skan projektu budowalnego Zamawiający może przesłać elektronicznie na wniosek oferenta.
2. Warunki udziału w postępowaniu:

a) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie (załącznik nr 1) że:
· posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
· znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
b) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie (załącznik nr 2) o braku powiązań z Zamawiającym
3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamawiający przewiduje oferty częściowe w podziale:



Część 1 – budowa fundamentów dla 3 domków ( pozycja 1 – 7 przedmiaru robót)




Część 2 – budowa/montaż 3 domków ( pozycja 8-34  przedmiaru robót)

Wykonawca może złożyć ofertę na obie części lub tylko na jedną część.
4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
· Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają warunki zawarte w niniejszym zapytaniu
· Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:

Cena netto wykonania zadania 
100 % ( dla obu części zamówienia) 
Cena – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według wzoru:

                                           C = (Cmin / Cx ) * 100 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa cena oferowana

Cx - cena oferty badanej
Uwaga: Oferta każdej z części zamówienia będzie oceniana odrębnie. 
Cena ofertowa określona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową będących przedmiotem zapytania, zawierającą wszystkie składniki określone w opisie przedmiotu zamówienia skalkulowane przez Wykonawcę.
5. Odrzucenie oferty:

Oferta zostanie odrzucona gdy:

· Treść oferty nie jest zgodna treścią ogłoszenia/zapytania

· Oferent nie spełnia warunków określonych w pkt 2 i nie złożył wymaganych załączników

· Została złożona po terminie.

6. Miejsce oraz termin składania ofert

1.  Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego  lub droga emailową  na adres: jadwigapasleka@wp.pl w terminie do dnia 11.02.2020r. do godz. 1200. 
Oferta przesłana emailowo:  zeskanowana wypełniona i podpisana oferta ( druk oferty załącznik nr 4) wraz z załącznikami nr 1 i 2 uważana jest za wystarczająca.  
7. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

Cześć 1 -   do 29.02.2020r.  
Część 2 – od 01.03.2020 do 30.04.2020 r.
Termin realizacji jest obowiązkowy i może ulec zmianie tylko w przypadku obiektywnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu ( np. zdarzeń losowych lub z winy zamawiającego). 
Termin rozpoczęcia realizacji zadań części 2 jest uzależniony od zakończenia prac części 1.

8. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim  i  podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, wraz z podpisanymi załącznikami 1  i 2
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę w przypadku pisemnego poinformowania Zamawiającego o jej wycofaniu przed upłynięciem terminu ich składania. 
4.   Oferta zawierać musi nazwę oferenta, dokładny jego adres, telefon, kompletny zestaw żądanych dokumentów wymaganych  niniejszym zapytaniem ofertowym.

5.   Wartość ofertowa netto/brutto  winna uwzględniać koszty  kompletnego wykonania zamówienia – zgodnie ze specyfiką (pkt. 1). 

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest
p. Roman Sładkiewcz  , tel. 506 119 258, lub droga emailową  na adres: jadwigapasleka@wp.pl
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy na realizację zamówienia, m.in. wydłużenie terminu realizacji zamówienia wynikające z wystąpieniem nieprzewidzianych sił wyższych i obiektywnych niezależnych od Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku braku otrzymania co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym
3. Oferenci mają prawo wglądu do projektu budowlanego w siedzibie zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu daty dokonania wglądu w/w wymieniony dokument. Skan projektu budowalnego Zamawiający może przesłać elektronicznie na wniosek oferenta. 
4. Złożone oferty wraz ze wszystkimi załącznikami pozostaną w dyspozycji Zamawiającego, nie podlegają zwrotowi. 

[image: image2.png]


[image: image3.jpg]